INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

za I półrocze 2012 r.

Planowane w wysokości 891 373 250 zł. dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2012 roku w wysokości 445 023 035,38 zł., co stanowi 49,93% planu, w tym:

1. Dochody bieżące 				  - 434 260 179,22 zł. tj. 53,34% planu,

2. Dochody majątkowe w tym: 			  -   10 762 856,16 zł. tj. 13,96% planu,

a) Ze sprzedaży majątku				  -     4 450 656,71 zł. tj. 28,40% planu,

Planowane w wysokości 932 724 258 zł. wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w wysokości 423 991 509,39 zł., co stanowi 45,46 % planu w tym:

1. Wydatki bieżące w tym: 			  - 402 973 803,08 zł. tj. 51 03% planu,

a) na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane 			  - 216 944 770,40 zł. tj. 53,49% planu,

b) związane z funkcjonowaniem organów JST   -   20 599 286,69 zł. tj. 49,96% planu,

c) wydatki bieżące na obsługę długu		  -     9 310 615,70 zł. tj. 48,13% planu,

d) z tyt. gwarancji i poręczeń 			  - 		 0,00 zł.

e) objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 		  -   49.945.505,63 zł. tj. 40,19% planu,

2. Wydatki majątkowe w tym: 			  -   21 017 706,31 zł. tj. 14,70% planu,

a) wydatki majątkowe objęte limitem 		  -   11 142 701,25 zł. tj.   9,73% planu,

3.Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i wykupu obligacji – 13 642 857,14 zł. tj. 22,23 % planu

4. Kwota długu w wysokości 323 997 624,73 obejmuje:

a) zaciągnięte kredyty 				  -  213 214 285,72 zł.

b) zaciągnięte pożyczki 				  -         515 000,00 zł.

c) wyemitowane obligacje komunalne		  -  110 000 000,00 zł.

d) leasing 						  -         172 596,71 zł.

e) wydatki na wykup nakładów

na budowę parkingu przy ul. Kelles - Krauza 	  -           95 742,30 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu miasta na dzień 30.06.2012 przedstawione zostało w załączniku A do informacji, a szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br.

W w/w załączniku wskaźniki wymienione w wierszach: 15 – Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, 17 – Spłata zadłużenia/ dochody ogółem, 18 – Zadłużenie/ dochody ogółem wynoszą odpowiednio: 0,0928;  9,28% oraz 40,66% i odnoszą się do planu budżetu na dzień 30.06.2012. Pozycja 24 w tabeli nie jest wypełniona, ponieważ dotyczy budżetu całorocznego.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 roku przedstawione zostało w załączniku B  do informacji, natomiast ich realizacja przebiegła następująco:

1) programy, projekty lub zadania

- wydatki bieżące – wykonanie		        7.556.461,46 zł. tj. 28,77 % planu

- wydatki majątkowe – wykonanie 		      10.968.010,89 zł. tj.   9,66 % planu

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- wydatki bieżące – wykonanie		        7.267.893,23 zł. tj. 28,84 % planu

- wydatki majątkowe – wykonanie 		           263.874,29 zł. tj.   0,41 % planu

1	Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Umowa została zawarta w dniu 21.06.2010r.pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2012r.wyniosło 117 519,30 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r.w wysokości 8 998 300 zł.

2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy została zawarta w .14.07.2009r.pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 37 305 zł.- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 37 305 zł.

3	Technika i nowoczesność

Umowa na dofinansowanie powyższego projektu została zawarta w dniu 5.09.2011r. pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Miasta Radomia. Wykonanie w I półroczu 2012r.wyniosło 430 816,84 zł. przy limicie wydatków  zaplanowanych na 2012r.w wysokości 1 007 165,-zł.

4	Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca - wsparcie szkoleniowo - doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą.

Umowa została zawarta 04.02.2011r. Wykonanie w I półroczu 2012r.wyniosło 813 435,43 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1 300 620,- zł.

5	Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro.

Program jest realizowany od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 83 406,85 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 244 164,-zł.

6	Partnerski Projekt Leonardo da Vinci

Program jest realizowany od 2010r.Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 125 640,69 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 176 442,-zł.

7	Partnerski Projekt Regio

Program jest realizowany od 2010r.Wykonanie w I półroczu 2012r.wyniosło 52 803,39 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 90 588,-zł.

8	Wiedza to podstawa.

Program jest realizowany od 2009r. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 198 360,00 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 198 360,zł.

9	Wiedza szansą na lepszy start

Program jest realizowany od 2009r. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 170 831,0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 170 831,-zł.

10	Prosta sprawa kwalifikacje to podstawa.

Program jest realizowany od 2011r. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 1 150 131,13 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r.w wysokości 3 303 323,- zł.

11	Małymi stópkami w wielki świat.

Program jest realizowany od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 1 989 520,50 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 3 636 256,-zł.

12	Stop uzależnieniom - wybieram aktywność.

Program jest realizowany od 2011r. Wykonanie  w I półroczu 2012r. wyniosło 312 052,09 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 588 686,-zł.

13	Z problemem do poradni.

Program jest realizowany od 2011r. Wykonanie w I półroczu 2012r.wyniosło 210 517,63 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 622 405,- zł.

14	Dobry zawód - lepsza przyszłość"

Program jest realizowany od 2011r. Wykonanie na I półrocze 2012r. wyniosło 228 800,78 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1 854 268,-zł.

15	"Krok w lepsze jutro…"

Program jest realizowany od 02.01.2012r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 264 200,19 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1 957 373,- zł.

16	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III radomskich szkół podstawowych "

Projekt rozpoczął realizację od 01.03.2012r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 3 469 282,- zł.

17	Partnerski projekt szkół Comenius- "Uczenie się przez całe życie"

Program jest realizowany od 2011r.Wykonanie w I półroczu 2012r.wyniosło 192 375,81 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 240 500,-zł.

18	"Rewitalizacja młodych ludzi - nasza przyszłość"

Program jest realizowany od 2011r. Wykonanie w I półroczu 2012r.wyniosło 927 481,60 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1 493 107,- zł.

19	"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Projekt jest realizowany od 2012r. na podstawie umowy zawartej na okres 01.01.2008r.-31.12.2014r. Wykonanie na I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 119 858,-zł.

20	"Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej"

Projekt realizowany od 2012r. Wykonanie na I półrocze 2012r.wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 553 476,-zł.

21	Projekt systemowy "Aktywność szansą na lepsze jutro"

Projekt realizowany od 2012r.na podstawie umowy zawartej na okres od 01.01.2008rdo 31.12.2014r.Wykonanie na I półrocze 2012r.wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1 644 793,-zł.

22	Przebudowa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od podpisania umowy o dofinansowanie zewnętrzne. Wykonanie za I półrocze 2012r.wyniosło 0 zł., wydatki na ww program zostały zaplanowane od 2013r.

23	Budowa obwodnicy południowej w Radomiu.

W ramach ww projektu podpisano umowę na wykonanie robót oraz nadzór inwestorski. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31.08.2014r. Wykonanie za I półrocze 2012r.wyniosło 132 883,40 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 58 100 000,-zł.

24	Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 - 2014r.Po podpisaniu umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na dofinansowanie zadania zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Wykonanie za I półrocze 2012r.wyniosło 0 zł, w br. nie zaplanowano wydatków na ww program.

25	Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego

Przedsięwzięcie wprowadzone do budżetu w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonanie na I półrocze 2012r.wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1000 ,-zł.

26	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o  Aneks z dnia 14.07.2009r.w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu BW oraz umowę o udzielenie dotacji w roku 2012 zawartą w dniu 28.02.2012r.Wykonanie w I półroczu 2012r.wyniosło 93 685,89 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r.w wysokości 93 686,-zł.

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

1	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Struga w Radomiu.

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w roku 2015. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł., w br nie zaplanowano wydatków na ww przedsięwzięcie.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit. a i b)

- wydatki bieżące – wykonanie			 288.568,23 zł. tj. 27,18 % planu

- wydatki majątkowe – wykonanie 		       10.704.136,60 zł. tj. 21,89 % planu

1	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Radomski Szpital Specjalistyczny jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców w/w zadania. Wykonanie za I półrocze 2012r.wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 2 100 000 zł.

2	Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja.

W oparciu o umowy zawarte w 2010r.i 2011r. zrealizowano zakres zadania polegający na sporządzeniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W kwietniu 2012r.rozpoczeto realizację przedsięwzięcia  na podstawie przygotowanej dokumentacji z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Planowany termin zakończenia zadania – czerwiec 2013r.Wykonanie na I półrocze 2012r. wyniosło  32,97 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 2 000 000 zł.

3	Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego Pl. Jagielloński 15.

W ramach udzielonej teatrowi dotacji celowej został zrealizowany zakres robót termomodernizacyjnych zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania będzie kontynuowana do końca grudnia 2012r.Wykonanie na I półrocze 2012r. wyniosło 1 616 541,76 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 3 839 390,-zł.

4	Termomodernizacja w zakresie przebudowy kotłowni, sieci i węzłów cieplnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ul. Tochtermana 1

W ramach w/w przedsięwzięcia przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót i podpisano umowę. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Termin zakończenia zadania 30.06.2013r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 9 638 147,-zł.

5	Utworzenie bazy danych GESUT.

Zadanie realizowane od 2012r. dotyczące wykonania części prac z zakresu założenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem danych branżowych dla miasta Radomia. Termin realizacji prac-  II półrocze 2012r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 239 000 zł.

6	Zbiórka ,transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Radomia.

Umowa zawarta od dnia 02.07.2012r.do 31.12.2013r. Realizacja umowy - II półrocze 2012r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 100 000 zł

7	Umowa na zbiórkę opakowań szklanych na terenie Gminy Miasta Radomia.

Przetarg na realizację w/w przedsięwzięcia  zostanie ogłoszony w II połowie 2012r.

Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 121 000 zł

8	Program ochrony środowiska przed hałasem.

Umowa zawarta od dnia 26.09.2011r. do 30.01.2013r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 265 680,-zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r.

265 680,-zł.

9	Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego z terenu Gminy Miasta Radomia

Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II połowie 2012r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 120 000 zł

10	Badania społeczne

Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013 w dwóch fazach. I faza, na którą przeznaczono 150 000 zł. zostanie rozliczona w II połowie 2012r. Realizacja II fazy zadania została zaplanowana na 2013r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 150 000 zł

11	Przebudowa ulicy Hodowlanej w Radomiu

Realizacja zadania w latach 2012-2013. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0,00 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 400 000,-zł.

12	Budowa dróg w strefie Łucznik

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji .Planowany termin zakończenia inwestycji 31.08.2013r.Wykonanie za I półrocze 2012r.wyniosło 101 664,67 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 2 000 000,-zł.

13	Opracowania urbanistyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o umowy z dn.16.02.2011r.-15.02.2014r.- opieka techniczna nad programami, 01.022011r.-31.01.2014r.- aktualizacja programu LEX Omega i 01.01.2012r.-31.03.2013r- telekomunikacyjna. Wykonanie na I półrocze 2012r. wyniosło 22 888,23 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 51 282,-zł.

14	Budowa przedłużenia ul. Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa -I etap

Przedsięwzięcie realizowane od 2009r. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji 20.09.2012r.Wykonanie za I półrocze 2012r.wyniosło 1 480 023,90 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r.

w wysokości 10 000 000 ,- zł.

15	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw .czynów  społecznych drogowych-drogi wewnętrzne

Zadanie realizowane w latach 2012-2013.Zostaną podpisane umowy na zadania do wykonania w 2013r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. wydatki na ww przedsięwzięcie zaplanowano na 2013r.

16	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych-drogi publiczne gminne

Zadanie realizowane w latach 2012-2013.Zostaną podpisane umowy na zadania do wykonania w 2013r. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. wydatki na ww przedsięwzięcie zaplanowano na 2013r.

17	Przebudowa przepustu pod ul. Owalną w Radomiu

Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonanie za I półrocze 2012r.wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. 250 000,-zł.

18	Rozbudowa ul. Zubrzyckiego

Przedsięwzięcie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wykonanie za I półrocze 2012r. wyniosło 0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 250 000,-zł.

19	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej Karty Miejskiej i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz udział w realizacji projektu

Podpisano umowę dotyczącą wykonania prac. Planowany termin zakończenia zadania – 2014r. Wykonanie za I półrocze 2012r.wyniosło 0 zł przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 14 760,-zł.

20	Budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZS Technicznych ul. Limanowskiego.

Umowa z dnia 6.12.2011r.z terminem zakończenia 30.10.2012r. Wykonanie na I półrocze 2012r.wyniosło 2 044 442,16 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. 3 300 000,-zł.

21	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Radomiu

Zadanie w trakcie przygotowań do realizacji. Wykonanie na I półrocze 2012r.wyniosło

0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. 2 500 000,-zł.

22	Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną A, treningowej hali lekkoatletycznej z krytą trybuną B oraz budynkiem administracyjnym przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu ul. Narutowicza 9.

Umowa z dnia 21.12.2009r.z terminem zakończenia 30.06.2012r. Wykonanie za

I półrocze 2012r.wyniosło 5 461 431,14 zł przy limicie wydatków planowanych na 2012r. w wysokości 9 634 691,-zł.

23	Budowa hali tenisowej z kortami tenisowymi, ze sztuczną nawierzchnią i nawierzchnią ceglana z zapleczem.

Zadanie w fazie przygotowań do realizacji. Wykonanie na I półrocze 2012r.wyniosło      0 zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. 3 000 000,-zł.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- wydatki bieżące – wykonanie 		      42.389.044,17 zł. tj. 44,14 % planu

- wydatki majątkowe – wykonanie 		           174.690,36 zł. tj. 17,83 % planu

1	Prowadzenie stałych przeglądów technicznych, nadzoru technicznego i konserwacji systemów sygnalizacji zagrożeń ( włamania i napadu, nadzór wizyjny oraz sygnalizacja pożaru) w obiektach Urzędu Miejskiego.

Umowa została zawarta 05.08.2010r.na okres 3 lat. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 9.594,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 19.188,-.

2	Konserwacja dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego.

Umowa została zawarta 23.02.2012r.na okres 3 lat. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 4.225,71 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 10.204,-.

3	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Umowa obowiązuje od dnia 25.01.2010r. do 31.12.2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 400.000,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 564.000,-.

4	Umowa na korzystanie z systemu informacji prawnej "Lex dla Samorządu Terytorialnego"

Umowa została zawarta 28.03.2011r. na okres 24 miesięcy. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 18.430,44 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 18.431,-.

- Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu

Umowa została zawarta 28.06.2012r. na okres 12 miesięcy. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 13.500,-. Realizacja zadania nastąpi od II połowy 2012r.

6	Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją programów komputerowych obsługujących księgowość i podatki Urzędu

Umowa została zawarta 01.02.2012r. do dnia 30.06.2015r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 36.900,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 101.475,-.

7	Usługa dostępu do Internetu DSL.

Umowa została zawarta 04.04.2011r. na okres 24 miesięcy. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 924,35 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.462,-.

8	Usługa serwisowania urządzeń kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych.

Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 40.000,-. Postępowanie przetargowe oraz zawarcie umowy powinno nastąpić w II półroczu 2012r.

9	Pobór podatków w systemie "Pekao collect".

Umowa została zawarta w dniu 14.08.2012r. na okres od 01.09.2012r. do 31.08.2013r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 30.000,-.

10	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

Na w/w przedsięwzięcie składają się odsetki od:

- umowy 08/2978 FRIK zawartej w dniu 31.12.2008r. na kredyt w wysokości 500.000,-. Odsetki płatne od 31.12.2012r.

- umowy zawartej w dniu 07.06.2011 na kredyt w wysokości 74.000.000,-. Odsetki płatne od 15.11.2011r.,

- umowy zawartej w dniu 02.04.2009r. na pożyczkę w wysokości 1.315.000,-. Odsetki płatne od 30.06.2009r.,

- umowy zawartej w dniu 26.08.2009r. na pożyczkę w wysokości 800.000,-. Odsetki płatne od 30.12.2009r.,

- umowy zawartej w dniu 31.05.2010r. na kredyt w wysokości 42.000.000,-. Odsetki płatne od 30.09.2010r.,

- umowy zawartej w dniu 27.07.2010r. na kredyt w wysokości 200.000.000,-. Odsetki płatne od 15.09.2010r.,

- umowy zawartej w dniu 07.06.2004r. o przeprowadzenie emisji obligacji w kwocie 40.000.000. Odsetki płatne od 14.06.2005r.,

- umowy zawartej w dniu 18.09.2009r.. o przeprowadzenie emisji obligacji w kwocie 90.000.000,-. Odsetki płatne od 23.03.2010r.,

- umowy zawartej w dniu 27.11.2009r. o przeprowadzenie emisji obligacji w kwocie 70.000.000,-. Odsetki płatne od 07.06.2010r.

Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 9.310.315,70 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 19.346.712,-.

11	Umowa na produkcję druków komunikacyjnych z PWPW S.A.

Umowa została zawarta od dnia 12.06.2011 do 11.06.2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 714.420,96  przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 750.000,-.

12	Umowa na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.

Umowa została zawarta od dnia 11.06.2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 54.590,24 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 486.782,-.

13	Konserwacja i naprawa systemu monitoringu miejskiego.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1.04.2012r do 31.03.2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 11.754,03 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 28.900,-.

- Pozwolenie radiowe - roczna opłata za prawo do dysponowania częstotliwością.

Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące pozwolenia:

- pozwolenie „Osiedle – Katedra i ulice przyległe” ważne od dnia 01.03.2010r do dnia   28.02.2020r.,

- pozwolenie „Osiedla Planty” ważne od dnia 06.11.2010r. do dnia 31.10.2020r.,

- pozwolenie radiowe ważne od dnia 03.11.2010r. do dnia 30.06.2019r.

Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 6.200,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 6.200,-.

15	Zwrot nakładów na parking - ul. Kelles-Krauza.

Zgodnie z umową dzierżawy następuje kompensata czynszu dzierżawnego z nakładami poniesionymi na budowę parkingu wielopoziomowego ogólnodostępnego. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 174.690,36 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 295.680,-.

- Objęcie akcji w podwyższonym kapitale w Port Lotniczy S.A w związku z wypłatą odszkodowań z tytułu likwidacji ogrodu działkowego Relaks

W/w przedsięwzięcie dotyczy wypłaty odszkodowań w związku z budową lotniska użyteczności publicznej i zawartym Porozumieniem pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców, Gminą Miasta Radomia i Portem Lotniczym „RADOM” S.A. Porozumienie zostało zawarte w dniu 04.04.2012 i określa warunki likwidacji ogrodu działkowego „Relaks”.

Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 2.066.836,06 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 2.079.433,-.

17	Wykup nieruchomości do zasobu

Umowa została zawarta w dniu 03.07.2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 380.000,-. Realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2012r.

18	Ogłoszenia prasowe.

Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy na zamieszczanie ogłoszeń i reklam:

- o zasięgu lokalnym:

- obowiązująca od 18.01.2011r. do 23.02.2014r.,

- obowiązująca od 24.02.2011r. do 23.02.2014r.,

- o zasięgu ogólnokrajowym:

- obowiązująca od 17.02.2011r. do 16.02.2014r.,

- obowiązująca od 29.04.2011r. do 28.042014r.

Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 20.969,51 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 107.000,-.

19	Administrowanie lokalami Skarbu Państwa.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie realizowane są z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 4.501,13 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 15.000,-.

20	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii wraz  z wyposażeniem

Zadanie realizowane przez Radomski Szpital Specjalistyczny, który jest na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 0,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 600.000,-.

21	Wynajem pomieszczeń

Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

- umowa zawarta 09.03.2011r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 1.

- umowa zawarta 09.03.2011r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołów Pracy Socjalnej nr 4 i 10,

- umowa zawarta 06.06.2008r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 7,

- umowa zawarta od 06.03.2008r.  na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 8,

- umowa zawarta 1.12.2008r. na wynajem pomieszczeń dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 9,

- porozumienie zawarte 09.05.2012r. na wynajem pomieszczeń dla „Centrum” Wolanowska,

- umowa zawarta 08.06.2012r. na wynajem pomieszczeń na mieszkanie chronione.

Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 67.545,13- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 138.062,-.

- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - abonamenty telefonów komórkowych.

Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

- umowa na zakup usług zawarta 15.04.2010r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 08.05.2012r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 23.03.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 01.04.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 06.01.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 23.03.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 16.02.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 16.02.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 16.02.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 01.04.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 16.09.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 16.09.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 17.11.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 17.11.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 16.09.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 28.09.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 01.09.2011r. na okres 2 lat,

- umowa na zakup usług zawarta 15.02.2011r. na okres 2 lat,

Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 12.382,86- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 26.263,-.

23	Zakup usługi Internet.

Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy, które do dnia 30.06.2011r.

zostały zawarte:

- 15.05.2011r. – umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr1,

- 15.02.2012r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet,

- 20.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 5,

- 18.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 8,

- 18.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 9,

- 18.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 10,

- 18.05.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 6,

- 02.09.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 2,

- 18.10.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 7,

- 02.09.2011r. - umowa zawarta na okres 2 lat na zakup usługi Internet dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 4.

Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 5.520,33 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 13.139,-.

24	Opłaty ryczałtowe za media, wywóz nieczystości i podatku od nieruchomości.

Na w/w przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

- Umowa zawarta 01.10.2010r. na okres 2 lat. Opłaty dotyczą Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- Umowa zawarta 01.09.2010r. na okres 2 lat. Opłaty dotyczą mieszkania chronionego przy ul. Kolberga.

Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 13.104,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 26.256,-.

25	Monitoring obiektu.

Umowa została zawarta na okres od 01.01.2011r. do 30.09.2013r. w celu ochrony obiektów MOPS. Wykonanie w I półroczu 2012r. wyniosło 885,60 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.772,-.

26	Najem pomieszczeń JRG Nr 2 ul. Zubrzyckiego, Radom.

Umowa została zawarta od 01.09.2010r. do 30.06.2013 r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 38.129,36 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 76.790,-.

- Serwis i aktualizacja systemów informatycznych dla KM PSP Radom.

Umowa została zawarta od 01.06.2011r. do 31.05.2014r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 3.690,- przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 8.856,-.

28 	Leasing sztucznego lodowiska

Umowa została zawarta 24.12.2007r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 49.485,84 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 89.835,-.

29	Zakup usług telekomunikacyjnych

Umowa została zawarta na okres realizacji od 2012 do 2013 roku.  Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 326,64 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 653,-.

- Oczyszczanie ciągów pieszych, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia (rejon południowy)

Umowy w trakcie realizacji od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 638.647,30 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.720.000,-.

- Oczyszczanie ciągów pieszych, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia (rejon północny)

Umowy w trakcie realizacji od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 579.172,83 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.720.000,-.

32	Kontrola biletowa

Na w/w przedsięwzięcie składają się dwie umowy w trakcie realizacji. Pierwsza z 2008r. dotyczy rozliczenia nałożonych opłat karnych. Druga umowa dotyczy usług kontroli w autobusach i windykacji z terminem zakończenia w 2015r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 340.158,98 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.677.600,-.

33	Zimowe utrzymanie ulic

Zadanie realizowane w ramach umów zawartych do października 2014r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 1.952.026,88 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 7.500.000,-.

34	Utrzymanie czystości przystanków.

Umowy zostaną podpisane w sierpniu br. z terminem wykonania do 31.07.2013r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 182.000,-.

35	Koszenie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych.

Umowy w trakcie realizacji. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 104.726,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 806.537,-.

36	Oznakowanie pionowe pasów drogowych.

Umowa na okres 3 lat zostanie podpisana w grudniu 2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.000,-.

37	Sygnalizacja świetlna-konserwacja

Umowa z terminem realizacji do 31.07.2014r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 100.000,-.

38	Odprowadzenie wód opadowych.

Umowa w trakcie realizacji od 2008r.  Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 582.086,50 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.500.000,-.

39	Zakup paliwa.

Umowa w trakcie realizacji od 2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 130.200,58 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 260.000,-.

40	Zakup usług ochrony mienia.

Na w/w przedsięwzięcie składają się umowy podpisane w 2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 16.625,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 27.000,-.

41	Zakup usług przewozowych.

Na w/w przedsięwzięcie składają się umowy od 2001r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 23.347.093,88 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 53.800.000,-.

42	Obsługa strefy płatnego parkowania.

Przedsięwzięcie realizowane od 2010r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 595.766,46 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.260.000,-.

43	Najem stanowisk garażowych

Umowa od 2012r. w trakcie realizacji. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 15.178,88przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 42.000-.

44	Konserwacja oświetlenia ulicznego

Na w/w przedsięwzięcie składają się dwie umowy w trakcie realizacji do XII.2014r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 933.266,43 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.900.500,-.

- Wywóz nieczystości Traugutta 30/30A

Umowa w trakcie realizacji od 2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 2.539,50 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 6.600,-.

46	Dostawa materiałów biurowych

Planowane podpisanie umowy we wrześniu 2012r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 32.000,-.

47 Poprawa bezpieczeństwa i monitorowanie punktu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Radomiu ul.Traugutta

Umowa z terminem wykonania 01.07.2012r. do 30.06.2015r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 800,-.

48	Kompleksowa obsługa prawna

Umowa terminem wykonania IV.2012 do IV.2015r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 20.530,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 52.250,-.

49	Program 1 GAMA

Umowa zawarta od 01.08.2010r. do 31.07.2013r.  Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 196.651,20  przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 650.000,-.

- Program 2 PROBIT

Umowa zawarta od 01.07.2011r. do 30.04.2014r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 23.677,50 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 54.267,-.

- Program 3 WOK

Umowa zawarta od 01.09.2011r. do 30.04.2014r.. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 55.682,10 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 115.640,-.

52	Odbiór i transport odpadów medycznych

Umowa została zawarta 22.10.2010r.r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 259,20 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 518,-.

53	Umowa na wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Umowa została zawarta 12.01.2010r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 2.400,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 4.800,-.

54	Abonament telefoniczny w sieci stacjonarnej

Umowa została zawarta 11.03.2010r.. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 560,88 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.122,-.

55	Konserwacja urządzenia dźwigowego

Umowa została zawarta 31.12.2010r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 675,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.620,-.

56	Świadczenie usług Neostrada TP

Umowa została zawarta 27.04.2011r. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 387,18 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 774,-.

57	Zakup usług telekomunikacyjnych

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w październiku 2012r. na okres jednego roku. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.400,-.

- Ubezpieczenie majątku Gminy

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w październiku 2012r. na okres jednego roku. Wykonanie w I półroczu 2012 roku wyniosło 0,00 przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 2.200,-.

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – wykonanie 					0,00 zł.

1	Poręczenie umowy kredytowej RTBS Administrator.

Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank BGK na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego  w dniu 04.04.1997r., które zostało udzielone do wysokości kredytu tj. 3.156.974 i należnych odsetek za zobowiązania. Wykonanie poręczenia w I półroczu 2012r. wyniosło 0,00zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 220.000,-.

2	Poręczenie umowy kredytowej RTBS Administrator.

Gmina udzieliła poręczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank BGK na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w dniu 01.06.2005r. Poręczenie zostało udzielone do wysokości kwoty 1.660.000,-. Wykonanie poręczenia w I półroczu 2012r. wyniosło 0,00zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2012r. w wysokości 1.660.000,-.

3	Poręczenie umowy pożyczki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tytusa CHałubińskiego.

Gmina udzieliła poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 01.06.2005r. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału i odsetek w kwocie 1.344.200,-. Wykonanie poręczenia w I półroczu 2012r. wyniosło 0,00zł. przy limicie wydatków zaplanowanych na 2011r. w wysokości 104.931,-.