Znak sprawy: In.I.7011.7.2016.JG                                                             Radom, dnia 26.02.2016r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT (OFERTY)

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

1. W związku z prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia postępowaniem pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Modernizacja terenu 
przy ul. Prądzyńskiego w Radomiu (dz. Nr 30) do celów rekreacyjno – sportowych”, zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej realizacji w/w zamówienia.

2. Zakres prac wchodzących w przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej:

1) Projekt koncepcyjny modernizacji terenu dz.30 uwzględniający usytuowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej   wraz z wyposażeniem w urządzenia i elementy małej architektury.

2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej:

- wydzielenie terenu siłowni zewnętrznej z utwardzeniem terenu wokół urządzeń; w obrębie działki Nr 30

- montaż ok. 8-10  szt. różnych urządzeń fitness  uzgodnionych z zamawiającym ;

-  wyposażenie placu fitness dodatkowo w 2 ławki , 2 kosze na śmiecie, 3 stojaków na rowery ;

- plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną piaszczystą ( o pow. ok.500 m2 );

- wyposażenie placu zabaw z zachowaniem odpowiednich  stref  bezpieczeństwa (np.: zestaw rekreacyjny dwuwieżowy,  zestaw linarny,  huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka wahadłowa pojedyncza,  huśtawki sprężynowe dla młodszych dzieci,  piaskownica i inne.

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw,

-  wyposażenie placu zabaw w 4 ławki , 2 kosze na śmiecie;

- uzupełnienie nawierzchni trawiastej w obrębie modernizowanego fragmentu działki oraz ewentualne nasadzenia krzewów.

- przebudowa istniejącego oświetlenia terenu, zgodnie z warunkami MZDiK (z wyłączeniem punktu 7 warunków).

3. Opracowanie zawierać będzie :

- Projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania terenu –4 egz.

- Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy istniejącego oświetlenia –4 egz.

Kompletny dokumentacja projektowa powinna być opracowana w formie umożliwiającej zgłoszenie we właściwym organie budowlanym zamiaru wykonania robót budowlanych  i montażowych nie wymagających pozwolenia na budowę .

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru w/w robót - 3 egz.

- Kosztorysy inwestorskie – po 1 egz.

- Przedmiary robót – po 3 egz.

4. Kompletną dokumentację należy przekazać w formie papierowej w  teczkach z  opisem w języku polskim w ilości określonej w  pkt 1) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD-ROM:

- rysunki winny być zapisane w formacie  *.pdf,

- specyfikacje  techniczne  mają  być  zapisane w formatach  *.doc  i *.pdf,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary  robót  mają  być zapisane w formatach *.ath  i  *.pdf

wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane
 i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM w formacie  *.pdf  lub *.jpg.

UWAGA: Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy mapę zasadniczą (z tzw. czerwoną pieczątką ).

5. Termin wykonania zamówienia:  1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że termin opracowania -i przekazania Zamawiającemu- wymaganego projektu koncepcyjnego to maksymalnie  7 dni  od zawarcia umowy (projekt koncepcyjny będzie wymagał uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego).

6. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi dysponować osobami zdolnymi do jego wykonania, w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:

1) architektonicznej oraz

2) instalacyjnej w zakresie instalacji  elektrycznych.

7. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.

8. Ofertę (oferty) należy  złożyć w formie pisemnej  w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Inwestycji, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30 pok. 242. Termin do złożenia ofert, wyznaczony zostaje do dnia 04.03.2016 r. do godz. 10:00.

9. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (nazwa i symbol ) – Usługi projektowania architektonicznego - CPV – 71220000-6

Eugeniusz Kaczmarek-

Dyrektor Wydziału Inwestycji UM w Radomiu, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia.

W załączeniu:

1. Wzór oferty

2. Projekt umowy jaka zawarta będzie z wybranym Wykonawcą

3. Wytyczne do projektowania,

4. Mapka w skali 1:500 z lokalizacją projektowanego  zadania,

5. Warunki MZDiK budowy oświetlenia placu wraz z załącznikiem graficznym.