PROJEKT UMOWY

UMOWA  NR ……./2016

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) w związku z czym Zamawiający nie stosuje w przypadku przedmiotowego zamówienia przepisów cytowanej wyżej ustawy.

zawarta w dniu ...................2016 roku w Radomiu pomiędzy Gminą Miasta Radomia, 
26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30, reprezentowaną przez

Prezydenta Miasta Radomia ............................................,

NIP ............................................  REGON ................................

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

.........................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. ..........................................,

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez: ..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi o nazwie: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia o nazwie: „Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego”  strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania o nazwie: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia o nazwie: „Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego”.

- Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania określone są w Ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert i ofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiących integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 i 2).

§ 2

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala się do dn. 24.06.2016 r., nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

§ 3

      - Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………..…….. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………) złotych.

      - Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wystawieniu przez Wykonawcę rachunku/faktury dotyczącego i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą umową.

3. Termin płatności faktury / rachunku ustala się na 21 dni od daty wpływu do Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu. Płatność nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

§ 4

Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zobowiązuje się:

- Dostarczyć Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy z wykonawcą robót budowlanych.

- Zawiadomić wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem o zawarciu nn. umowy.

§ 5

Nadzór o którym mowa w § 1 obejmuje pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru należy:

1) Stały nadzór nad realizacją robót budowlanych (obowiązkowy pobyt na placu budowy w celu kontroli postępu i jakości robót – minimum dwa dni w tygodniu).

2) Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur wykonawcy robót budowlanych i dokumentów załączonych do rozliczenia robót.

3) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

4) Dokonywanie czynności odbioru częściowego i końcowego inwestycji.  W ramach tych czynności Wykonawca sprawujący nadzór zobowiązuje się do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru,

- dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy robót budowlanych oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,

- przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru i badań oraz dokumentacji powykonawczej,

5)  Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i  niedoróbek.

6) Zapewnienie ciągłości nadzoru bez względu na urlop wypoczynkowy, chorobę i inne okoliczności losowe inspektora nadzoru.

7)  Bieżąca kontrola i ewidencja wszelkich robót realizowanych przez podwykonawców (w tym także dalszych podwykonawców) i niezwłoczne (w ciągu maksymalnie 3 dni od stwierdzenia takiego faktu na budowie) informowanie Zamawiającego. Zamawiający zakazuje dopuszczenie do realizacji robót przez podwykonawców bez zgody Zamawiającego, w sposób niezgodny z warunkami umowy zawartej z generalnym wykonawcą robót.

8) Wypełnienie dodatkowych obowiązków związanych z realizacją inwestycji, które są konieczne do należytego wykonania zamówienia.

§ 6

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wykonywać będą osoby wskazane w złożonej przez Wykonawcę ofercie w szczególności:

- ………………………………………………………………………- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- ………………………………………………………………………- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności  instalacyjnej w zakresie instalacji c.o.,

- ………………………………………………………………………- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

.

- O każdorazowej zmianie w/w inspektorów nadzoru Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiający nie sprzeciwi się zmianie inspektora nadzoru zmiana staje się skuteczna wobec Zamawiającego.

- Zmiana inspektora nadzoru opisana w ust. 2  nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia złożonych przez wykonawcę robót budowlanych faktur sporządzonych na podstawie protokołów odbioru najpóźniej w terminie:

- 3 dni od daty złożenia u inspektora nadzoru w przypadku fakturowania częściowego,

- 7 dni od daty złożenia u inspektora nadzoru w przypadku faktury końcowej.

W przypadku nieterminowego wywiązania się z w/w zobowiązania Zamawiający może od kwoty złożonych z opóźnieniem faktur naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 7

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy ustala się naliczenie kar umownych jak niżej:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości umowy,

- strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego,

- jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości,

- wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku gdy dokona pisemnego potwierdzenia możliwości zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem, a Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego  stwierdzi, że wykonane roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają istotne wady lub usterki i uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu  oraz wstrzyma się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek.

§ 8

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w wypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania czynności i nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nie podjęcia czynności w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, lub przerwy w pełnieniu swoich obowiązków powyżej 7 dni roboczych.

§ 9

Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 11

Zabrania się cesji potwierdzonych przez dłużnika wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Bez zgody Zamawiającego

§ 12

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 14

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY: